令和○○年○○月○○日

沖縄市長　○○　○○　様

住所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

○○○○工事に係る

工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について

標記の件について、令和○○年○○月○○日付けで契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約書第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。

記

- 工事名　○○○○工事

- 請負代金額　金○○○○円

- 工期　令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで

- 請求する主要品目名・材料名

【請求する工事材料を具体的に記載】

- 変更請求概算額　金○○○○円

※請求の際には、変更請求概算額及びその概算額計算書を作成し、提出すること。

なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても

問題ない。

第○○○号

令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中

沖縄市長　○○　○○

○○○○工事における

工事請負契約書第25条第8項に基づく協議の開始の日について（通知）

標記について、令和○○年○○月○○日付けで請求のあった標記工事における工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

- スライド額協議開始日　令和○○年○○月○○日

※受注者からの請求日から7日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の45日前」とする。

※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用。

スライド変更等協議書

令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中

沖縄市長　○○　○○

- 件名：○○○○工事

- 工期又は履行期間：令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第25条5項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。

（また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））

第○○○号

令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中

沖縄市長　○○　○○

○○○○工事における

工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

記

- 工事名　○○○○工事

- スライド変更金額　　　 （増・減）金　　　　　　　　　円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金　　　　　　　　　円

基準日　令和○○年○○月○○日

（別添）

承諾書

工事名　○○○○工事

令和○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約書第25

条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

- スライド変更金額　　　 （増・減）金　　　　　　　　　円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金　　　　　　　　　円

基準日　令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

住所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

沖縄市長　○○　○○　様

第○○○号

令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中

沖縄市長　○○　○○

○○○○工事における

工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。

記

- 工事名　○○○○工事

- スライド変更適否　スライドの適用が認められない

- 理由　スライド額が対象工事費の1％を超えないため