
成 績 表 採 点 指 針         　　　　　　　別表
工事名：
請負者：
採点表：
	採　　点
	10.0
優　　秀
	8.5
良　　好
	6.5
普　　通
	4.5
概　不　良
	2.5
不　　良

	施　工　の　体　制　(10)
	現場代理人
	1 契約工事に対する知識の外、専門的知識が豊富である。
2 理解度が非常によく、監督員の指示を良く履行する。
3 監督員との連絡、報告をよく履行する。
	1 契約工事に対する知識を有する。
2 監督員の指示を履行する。
	1 契約工事に対する知識が劣る。
2 監督員の指示を履行する。
	1 契約工事に対する知識が劣る。
2 監督員の指示を履行しない。

	
	採点
	
	
	
	
	

	
	施工者の熱意
	1 積極的に創意工夫し、迅速正確に施工した。
	1 創意工夫し、積極的に誠意をもって施工した。
	1 創意工夫し、誠意をもって施工した。
	1 創意工夫にやや欠けるが誠意をもって施工した。
	1 創意工夫もなく誠意も見受けられない。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	
	施工機械
	1 設計図、現場内容を良く研究し、非常に良く適合していた。
	1 設計図、現場内容に良く適合していた。
	1 設計図、現場内容に適合していた。
	1 設計図、現場内容に不適合である。
	1 設計図、現場内容に全く不適合である。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	工　事　施　工　状　況　(10)
	試験品質管理
	1 安全に品質管理をし、精度も非常に良好である。
	1 品質管理をし、精度も良好である。
	1 品質管理をし、精度も普通である。
	1 品質管理、精度ともやや劣る。
	1 品質管理が不十分で精度も劣る。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	
	写真管理
	1 撮影要領良好で完全に撮影し整理も良好である。
	1 撮影要領、撮影整理共良好である。
	1 撮影要領、撮影整理共普通である。
	1 撮影要領が悪く、撮影整理共やや劣る。
	1 撮影要領悪く、写真の不足があり整理も悪い。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	
	安全管理
	1 自主的に完全に安全管理を行い苦情事故が皆無であった。
	1 安全管理を行い苦情事故が皆無なかった。
	1 安全管理を行い大きい苦情、事故はなかった。
	1 安全管理を行い大きな事故はなかったが苦情が多かった。
	1 安全管理ズサンで大きい事故をおこし、苦情も多かった。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	工　事　出　来　形　(10)
	出来形
	1 設計図、仕様書のとおり出来非常に優秀である。
	1 設計図、仕様書のとおり出来優秀である。
	1 設計図、仕様書のとおり出来ている。
	1 設計図、仕様書の検討が不十分で手直しが多い。
	1 設計図、仕様書の検討がわるく手直しが多い。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	
	諸関係書類
	1 諸関係書類は整理され非常に良好である。
	1 諸関係書類は整理されて良好である。
	1 諸関係書類は整理されている。
	1 諸関係書類は不備である。
	1 諸関係書類は全く不備である。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	
	出来ばえ
	1 全工事が力感にあふれ、見ばえも非常に良好である。
	1 主体工事、雑工事共良好である。
	1 主体工事、雑工事共普通である。
	1 主体工事は普通であるが、雑工事わるい。
	1 主体工事、雑工事共良くない。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	工　程　(10)
	工程管理
	1 工程管理図により完全に工程管理が出来た。
	1 工程管理図によりほぼ完全に工程管理が出来た。
	1 工程管理図によりおおむね工程管理をした。
	1 工程管理図はあるが工程管理は消極的であった。
	1 工程管理図もなく監督員の注意にもかかわらず工程管理を実施しなかった。

	
	採点
	
	
	
	
	
	

	
	工事完成状況
	1 契約工期内に工事完成調査の受験を終了した。
	1 契約工期内に余裕をもって工事を完成させた。
	1 契約工期内に工事を完成させた。
	1 契約工期の１５％未満遅延して工事を完成させた。
	1 契約工期の１５％以上遅延して工事を完成させた。

	
	採点
	
	
	
	
	
	














































































